- Modulo magazzino netbox

- Sommario

1	Tipo di progetto	2

2	Scopo	2

3	Descrizione dell’attività	2

4	Sviluppo	2

5	Tecnicalità da risolvere	2

6	Step da completare	2

7	Proposta a commerciale	2

8	Da investigare	2

9	Tempistiche di esecuzione	2

10	Risorse	2

11	Implementazioni di sicurezza:	2

12	Verifica funzionamento:	2

# Tipo di progetto

# Scopo

Accentrare i dati in un’unica piattaforma

Velocizzare la modifica e la raggiungibilità dei dati

Avere una replica di sicurezza dei dati

Monitoraggio delle attività di magazzino ed efficientamento dello stesso

Unico accesso web condiviso ai dati

# Descrizione dell’attività

Sviluppo di un modulo software dell’applicativo Netbox e importazione degli attuali dati

# Sviluppo

Studio di fattibilità tramite la documentazione di Netbox

Creazione dell’applicativo

Creazione delle funzionalità di ingressi ed uscite e reportistica

Sistema di allarmi per mail

# Tecnicalità da risolvere

# Proposta a commerciale

# Da investigare

Documentazione Netbox

# Tempistiche di esecuzione

Iniziata marzo 2023

Fine aprile 2023

# Risorse

Manuele, Filippo

# Implementazioni di sicurezza:

Storico sulle operazioni di magazzino

Log delle operazioni dell’utente

Replica geolocalizzata dei dati del magazzino

# Verifica funzionamento:

Verifica corretta importazione

Verifica di funzionalità